Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Colheitas Especiais e Irrigação (IMAFIR-MT)

Estudo Envolvendo Levantamento Integrado de Informações dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos para os Polos de Agricultura Irrigada do Centro Sul e do Alto Teles Pires no Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO FINAL

Meta 8 – Sistema de Visualização Online

Etapa 8.4

Período de 01 de dezembro de 2023 a 30 de agosto de 2024

- Introdução

Considerando o contexto de expansão da irrigação no estado do Mato Grosso e a variabilidade climática, é importante formular um diagnóstico da situação hídrica nessas regiõe

- Atividades realizadas e resultados parciais

Nesta atividade foram utilizados produtos de dois sensores: MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, a bordo dos satélites Terra e Aqua) e VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite, a bordo do satélite Suomi-NPP). Do sensor MODIS foi

- Próximas atividades a serem desenvolvidas

As próximas atividades a serem desenvolvidas nesta etapa envolvem: (i) o download e processamento dos dados de sensoriamento remoto da precipitação nos pivôs, e (ii) o cálculo da demanda de irrigação.